Fahrplan LIÖ-Release 2020

Stand: 29. April 2020

# Artikel (LexikographInnen + Fabian + Jack)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Details** | **Zuständigkeit** | **Zeitrahmen** |
| Konvertierung in neue TEI bei allen Artikeln überprüfen, ggfs. korrigieren | LexikographInnen + Jack | bis 8. Mai |
| Artikel für LIÖ2020-Release auswählen | LexikographInnen | bis 8. Mai |
| (fehlende) Lautungskommentare finalisieren | Fabian | laufend |
| fehlende Lautungskommentare einfügen | LexikographInnen | laufend |
| (fehlende) Lautungskommentare korrekturlesen | Ebner / Geyer | laufend |
| Artikel (Inhalte + Formales) korrekturlesen (in LIÖ) | LexikographInnen + Hiwis | laufend |

# LIÖ-Webseite – Rendering

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Details** | **Zuständigkeit** | **Zeitrahmen** |
| Rendering der Artikel in LIÖ | HCB + Arni | 1. Version: 15.5.  Endversion: 29.5. |
| Integration der aktualisierten DB in LIÖ | Omar, Lukas, Arni | Mitte/Ende Mai |
| Font „Fiduz“ einbinden | HCB + Arni | flexibel, d.h. ab Fertigstellung (geplant: Juni) |

# LIÖ-Webseite – Inhaltstexte

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Details** | **Zuständigkeit** | **Zeitrahmen** |
| Inhaltstexte aktualisieren | Philipp / LexikographInnen | Ende Mai |

# Interface-Design

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Details** | **Zuständigkeit** | **Zeitrahmen** |
| Icons (freepic-icons) raussuchen | Arni | Ende Mai (max. 12.6.) |
| Vorschläge von Talita übernehmen | Arni | Ende Mai (max. 12.6.) |
| Update (neues ACDH-CH-Logo, Kontakt, LIÖ, Name „Lexikalisches Informationssystem Österreich“) | Arni | Ende Mai (max. 12.6.) |

# Artikel-Interface

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Details** | **Zuständigkeit** | **Zeitrahmen** |
| Rendering + Formatierungsregeln (s.o.) | Arni + HCB | Ende Mai (max. 12.6.) |
| Navigationsleiste (Blättern + Anzeige 5 Artikel davor u. danach) | Arni + HCB | Ende Mai (max. 12.6.) |
| Übersicht   * horizontale Leiste mit Gruppen (Fa-Fe usw.) * Sortierung (Klammern, Umlaute) * Integration retrodigitalisierte Artikel („alt“ | „neu“) | Arni + HCB | Ende Mai (max. 12.6.) |

# Suchfunktionen Artikel + Datenbank

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Details** | **Zuständigkeit** | **Zeitrahmen** |
| Suche in versch. Feldern / Spalten | Markus | Ende Mai (max. 12.6.) |
| Suche nach versch. Varianten (Fuzzy search, RegEx etc.) | Markus | Ende Mai (max. 12.6.) |

# Datenbank-Ansicht

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Details** | **Zuständigkeit** | **Zeitrahmen** |
| Spalten filtern | Lukas + Markus | Ende Mai (max. 12.6.) |
| Spalten auswählen | Lukas + Markus | Ende Mai (max. 12.6.) |
| Spalten sortieren | Lukas + Markus | Ende Mai (max. 12.6.) |
| Scan-Anzeige | Lukas + Markus | Ende Mai (max. 12.6.) |

# Karten-Interface

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Details** | **Zuständigkeit** | **Zeitrahmen** |
| Kleinregionen + Bezirke Wien hinzufügen | Omar + Philipp + Arni + HCB | Ende Mai |
| Orte/Regionen nach Art (Gemeinde, Kleinregion, …) auswählbar machen 🡪 Filterfunktion | Markus | Ende Mai (max. 12.6.) |
| Farbauswahl für Kartensymbole | Markus | Ende Mai (max. 12.6.) |
| Erweiterungen der eigenen Grundkarte (Flächen vs. Grenzen, Label-Einblendung, …) | Markus | Ende Mai (max. 12.6.) |

# neue Features

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Details** | **Zuständigkeit** | **Zeitrahmen** |
| Vergleich verschiedener Collections auf Karte (evtl. Kartierungsattribut bzw. Label) | Markus + Lukas | Ende Mai (max. 12.6.) |
| eigene document sets erstellen + kartieren (evtl. csv import/export für client-based) | Markus + Lukas | Ende Mai (max. 12.6.) |
| eigene Labels | Markus + Lukas | Ende Mai (max. 12.6.) |
| Listen (Literatur, Abkürzungen) über Git einbinden (🡪 Backend-Anpassungen) | HCB | später |
| Zugang über Ort/Region auf Karte (d.h. simpler Klick auf Ort od. Region, um entsprechende documents in DB-Ansicht zu öffnen + Wortsuche darin; Ort als Filter) | Markus + Lukas | später |
| Typo3 auf DiÖ verschieben? |  | später |
| alles auf ACDH-CH? |  | später |
| API-Anpassung | Arni + HCB |  |

# Links / Anhänge

* Google-Doc „Usability für LIÖ-Webseite: Design-Vorschläge“ (Talita) (<https://docs.google.com/document/d/15mkaT4jpUiObpuAuG0GtBA_FgcZAJSapBiFxF5MfLiM/edit?usp=sharing>)
* Google-Doc „Vorschläge LIÖ 2020“ (<https://docs.google.com/spreadsheets/d/11UKmb1uuRH_yTvA5gujhlNIfqp6VIXQ7dIe7kQVuY4o/edit?usp=sharing>)
* Dokument „Lexikographisches\_Informationssystem\_Mockup\_V3“ (V:\\_AbteilungsHomepage)